13.3

Tavoitteisiin ei päästy. Asioihin meni enenmän aikaa mitä oli suunniteltu

Aikatusta vähän myöhässä

Tehdään:

Input fieldin tekeminen ja window

Listaus näkymä missä näkyy tulot ja kulut

Mitä tehtin:

Tahir seach filter valmis

Eetu p Matemaattiset Algorytmit valmiit

Eetu h Pohjaa input fieldeihin

Tarvi muutoksia aikataulutukseen enemmän perehtymistä ohjelmiston mitä kaytetään

Meeting kesto 1h